会议记录1

时间2016.2.27

需求分析：

展示： 所有股票列表，股票交易数据，【大盘指数（目前只有沪深300），大盘指数的数据】，查询

文档编写：

项目启动文档

计划文档，迭代1，会上确定。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Day1（2.27） | Day2 | Day3-4  周一 | Day5  周三 | Day6-11 | Day12-13 | Day14 |
|  | 开会计划 | 评审需求 | 编写详细设计文档 | 周三晚上评审详细设计文档，编写测试用例（与代码并行） | 编写代码 | 测试，交付 | 迭代2计划 |
| 朱鼎 | 所有股票列表， | 评审需求文档，分工详细设计文档 |  |  |  |  |  |
| 徐亚帆 | 具体股票交易数据 |  |  |  |  |  |
| 吴秦月 | 大盘指数 |  |  |  |  |  |
| 汪文藻 | 搜索 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 电话 | 电子邮箱 | QQ |
| 徐亚帆 | 18362929560 | Xyf14@software.nju.edu.cn | 371243863 |
| 朱鼎 | 18196577868 |  |  |
| 吴秦月 | 18362928016 |  |  |
| 汪文藻 | 18362926382 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 8:00~12:00 | 有课 | 有课 | 有课 | 有课 | 有课 |  |  |
| 14:00~18:00 | 有课 | 有课 | 有课 | 有课 | 有课 |  |  |
| 18:30~21:30 | 上机 | 有课 | 有课 | 上机 | 有课 | 研讨间 |  |