迭代二计划执行文档

**创建者：**朱鼎

**文档使用者：**九乡河操盘大队小组所有成员

**文档创建日期：**2016年6月7日

**文档修改纪录：**

1. 我们在界面细节和性能测试上做了许多工作，现在看来完全应该在形成完整可运行的产品之后再做这些工作效率更高。
2. 对技术风险估计不足，遇到了许多技术难关，攻关过程用了很多时间。尤其是图表的兼容性问题，不得已修改了部分图表的计划。
3. 所以，虽然有一些不尽如人意之处，我们认为团队计划文档依然得到了较好的实施。
4. 团队士气与项目预期：
   1. 团队士气始终高涨，每天都能看到项目的进步。即使面临期中，团队成员最关心的还是大作业的进展。
   2. 随着工作的进展，团队对项目的预期没有随时间下降，始终认准要拿出全院最好的作品。
5. 分工与执行情况：
   1. 整个迭代三进行中，与前两次迭代相同，团队分工明晰，合作有序。在技术试验与攻关、编码实现、测试用例编写、UI设计、文档编写方面并行度很好。阶段性产物质量很高。
   2. 所有团队成员不仅技术能力强，而且具有高度的责任心，非常敬业。
6. 实际执行时间表（任务的具体内容参见迭代三计划文档）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务ID | 成本预估 | 实际执行纪录 |
| 1 | 4人日 | -2 |
| 2 | 4人日 | -1 |
| 3 | 4人日 | 0 |
| 4 | 30人日 | -3 |
| 5 | 10人日 | -2 |
| 6 | 10人日 | -3 |
| 总计 | 62人日 | -11 |